|  |
| --- |
|  |

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети расположенной на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области**

**1. Общие данные**

* 1. **Наименование объекта:** Ремонт улично-дорожной сети расположенной на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.
	2. **Место выполнения работ:** Смоленская область, Пречистенское сельское поселение, с. Пречистое, д. Добрино, д. Воронцово.

**2. Условия выполнения работ.**

**2.1. Общие условия**

Исполнитель обязан выполнить все объемы работ и сдать их в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. Выполнение работ производится Исполнителем с использованием материалов и средств в полном соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охраной окружающей среды.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям.

Качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов и ТУ, и подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Исполнитель обязан вести журнал производства работ и иметь сертификаты (текущего года), удостоверяющие качество применяемых строительных и отделочных материалов, соблюдать технологию производства работ.

Для подачи строительных материалов Исполнитель должен использовать свой или специально арендованный им для этой цели транспорт.

Вывоз строительного мусора с места выполнения работ осуществляет Исполнитель. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Исполнитель выполняет за свой счет. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно до 17-30, без захламления территории и порчи прилегающей территории.

При исполнении условий муниципального контракта Исполнитель обязан обеспечить осуществление производственного контроля качества, включая входной, операционный и приёмочный контроль работ в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85 службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При осуществлении производственного контроля качества в обязательном порядке подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ.

При исполнении условий муниципального контракта осуществление контроля объема и качества работ выполняется сотрудниками отдела строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области.

**2.2. Особые условия.**

До начала производства работ по итогам предварительных замеров **обязательное согласование** объёмов работ с Заказчиком.

По итогам выполнения работ Исполнителю необходимо подготовить и предоставить следующею исполнительную документацию для согласования с Заказчиком:

* титульный лист;
* реестр исполнительной документации;
* общий журнал работ;
* акт (акты) о приемке выполненных работ (форма КС-2) ;
* справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
* копия заключенного Государственного (муниципального) контракта (договора);
* копия сметной документации, утвержденную в установленном порядке;
* акты освидетельствования скрытых работ;
* заключения испытательной лаборатории используемых при ремонте строительных материалов (щебень, песок, ЖБИ изделия, асфальтобетонная смесь).
* фото- и (или) видеоматериалы, содержащие привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фото- и (или) видеосъемки.
* документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы.

Исполнительную документацию необходимо предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

 При производстве работ ***обязательное согласование (письменно)***с Заказчиком образцов материалов, изделий и оборудования, и уточнение стоимости основных материалов и оборудования с подтверждением расчетными документами.

**3.Описание работ подлежащих выполнению**

Работы проводятся в соответствии со сметной документацией, техническим заданием (предоставляется для ознакомления на бумажном носителе, электронном виде Заказчиком), после разрешения Заказчика в письменной форме.

Исполнитель до проведения демонтажных работ и работ осуществляет необходимые замеры - в целях достижения надлежащего результата работ и предоставляет эскизы, схемы, чертежи Заказчику для согласования.

Перед началом демонтажных работ Исполнитель доставляет на место установки оборудование и материалы. Перед ремонтными работами Заказчик осуществляет проверку поставленной продукции и материалов на соответствие их техническому заданию и запрашиваемым характеристикам. Выполнение ремонтных работ производится только после согласования Заказчиком в письменной форме.

После проведения ремонтно-строительных работ Исполнитель должен выполнить уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории.

При выполнении работ использовать современные качественные методы производства работ на высоком профессиональном уровне.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселенияДуховщинского района Смоленской области  | Смирнова Т.А. |