УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 11.07.2016 г. № 54

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта  по строительству объекта: «Строительство газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)»

Протяженность газопровода  низкого давления - 6704 м

Муниципальный заказчик: Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области.

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I.1. Общие условия проведения электронного аукциона

Документация об электронном аукционе

Подача заявки на участие в электроном аукционе

Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе

Порядок проведения электронного аукциона

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

Заключение Контракта

Раздел I.2. Информационная карта электронного аукциона

ЧАСТЬ II.ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

## Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион в электронной форме (далее  - электронный аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон о контрактной системе), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с осуществление закупок, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, регламентирующие сферу закупок для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона форме регулируется настоящей документацией об электронном аукционе.

## Заказчик, специализированная организация

    - Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Контрактная служба – структурное подразделение (должностных лиц) заказчика, выполняющее в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

    - Контрактный управляющий – уполномоченное Заказчиком лицо, выполняющее в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактного управляющего комплекс функций и полномочий, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

    - Специализированная организация, если указана в Информационной карте электронного аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению электронного аукциона, определенных соответствующим договором (контрактом).

## Термины, используемые в документации об электронном аукционе

### Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

    - Документация об электронном аукционе - документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация  включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

    - Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

    - Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

    - Единая комиссия – комиссия, созданная заказчиком для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система).

В соответствии с пунктом 2 статьи 112 Закона о контрактной системе  заказчики размещают в единой информационной системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов.

## Требования к Участникам аукциона.

    - В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

    - Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».

    - Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона».

## Расходы на участие в аукционе.

    - Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

## Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

### Заказчик обязан при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.

### В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

## Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

### В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно.

    - Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Критерии отнесения  к субъектам малого предпринимательства определяются в соответствии  с  Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 N 101 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства"

### К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

## Основания отстранения от участия в закупке

### Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или Аукционная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в ст. 31 Закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

## Содержание документации об электронном аукционе.

### Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.

    - Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

## Запрет переговоров

    - Проведение переговоров заказчиком, членами Аукционной комиссии с участником электронного аукциона в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя электронного аукциона, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

    - При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

## Разъяснение документации об электронном аукционе.

### После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

    - В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

### В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в п.п. 2.3.1. документации об электронном аукционе запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

### Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

## Изменения к документации об электронном аукционе.

### Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона».

### Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

### В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

### В случае, если в документацию об электронном аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

### Заказчик, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

    - По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 2.5.1. документации об электронном аукционе и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

### Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

## ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

    - Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

## Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе

    - Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

    - Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе может составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или один процент начальной (максимальной) цены контракта, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со ст. 28 - 30 Закона о контрактной системе и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

    - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

    - Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

## Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.

### Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

### Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

      - при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

      - согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

      - при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное 3.3.2.2, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное 3.3.2.2, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное 3.3.2.2., а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара..

### Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

      - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

      - документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной  системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 - 9 ст. 31 этого Закона;

      - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

      - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

      - документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной  системе, или копии этих документов;

      - документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной  системе, или копии этих документов.

      - декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.

### Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.

### В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частью 3.3., аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

## Количество заявок на участие в аукционе.

    - Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

## Форма аукционного предложения по цене Контракта.

    - Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), являющийся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.

## Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

    - Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».

    - Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

## РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

## Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

### Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

### Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, срок окончания подачи заявок указан в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона.

### На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные п.п. 3.3.2. настоящей документацией об электронном аукционе, Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

### Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- не предоставления информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотренной ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

### Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4. настоящего Раздела, не допускается.

    - По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в электронном аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об электронном аукционе нем;

3) о решении каждого члена Аукционной комиссии в отношении каждого участника электронного аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.

4.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

4.1.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, электронный аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.

4.1.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если Аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

## Проведение электронного аукциона

    - В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим пунктом и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

    - Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом п.п. 5.1.3. документации об электронном аукционе день. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

    - Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

    - Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном п.5.1. документации об электронном аукционе.

    - Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном п. 2 ст.42 Закона о контрактной системе, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном п.5.1. документации об электронном аукционе.

    - Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

    - При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

    - При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.п. 5.1.9 документации об электронном аукционе.

    - При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.1.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с п.п. 5.1.11. документации об электронном аукционе.

5.1.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.1.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с п.п. 5.1.11. документации об электронном аукционе электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных частями 1 и п.п. 5.1.9. документации об электронном аукционе.

5.1.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.1.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным п.5.1. документации об электронном аукционе.

5.1.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным п.п. 5.1.14. документации об электронном аукционе, не допускается.

5.1.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

5.1.17. В случае проведения в соответствии с п.п. 5.1.5. документации об электронном аукционе, электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.1.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.1.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п. 5.1.18. документации об электронном аукционе, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с п.п. 5.1.18. документации об электронном аукционе получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные п. 2 - 6 и 8 ч. 2 ст. 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.1.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с п.п. 5.1.7. документации об электронном аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.1.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в п.п. 5.1.18. документации об электронном аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.1.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

5.1.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о контрактной системе, о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

## Рассмотрение вторых частей заявок.

### Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

### Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.5.2. документации об электронном аукционе. Для принятия указанного решения Аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

    - Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с п.п. 5.1.19. документации об электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с п.п. 5.1.18. документации об электронном аукционе.

    - В случае, если в соответствии с п.п.5.2.3. документации об электронном аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с п.п. 5.1.18. документации об электронном аукционе, для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

### Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

### Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31  Закона о контрактной системе.

5.2.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по основаниям, не предусмотренным п.п. 5.2.6. документации об электронном аукционе, не допускается.

    - Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

    - Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

    - Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона.

    - В случае, предусмотренном ч. 23 ст.68 Закона о контрактной системе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

    - В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в электронном аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, уведомления о принятых решениях.

    - В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, электронный аукцион признается несостоявшимся.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

## Срок заключения контракта

### По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

### Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

### В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

### Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями пункта 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

### В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с пунктом 4.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

### В течение трех рабочих дней с даты  размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

### С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

### Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

### Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

## Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

### Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные частью 6.1, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

### В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

### Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

# ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

7.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

7.1.1. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в электронном аукционе и документов, указанных в пп. 3.3.1. документации об электронном аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электроном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами Аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе либо о несоответствии участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и (или)  документации об электронном аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в электронном аукционе;

б) решение каждого члена Аукционной комиссии о соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации об электроном аукционе либо о несоответствии участника и поданной им заявки на участие в электронном аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об электронном аукционе;

7.1.2. Контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст. 70 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 8 ст. 67 Закона о контрактной системе в связи с тем, что Аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником:

7.2.1. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника электронного аукциона и документов, указанных в пп. 3.3.1. документации об электронном аукционе, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона, подписанный членами Аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника электронного аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена Аукционной комиссии о соответствии единственного участника электронного аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в электронном аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе;

7.2.2. Контракт с единственным участником электронного аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в электронном аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе, заключается в соответствии с п.25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст. 70 Закона о контрактной системе.

7.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 20 ст. 68 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

7.3.1. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в электронном аукционе его участников и документов в соответствии с пп. 3.3.1. документации об электронном аукционе, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов электронного аукциона, подписанный членами Аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников электронного аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации об электронном аукционе;

б) решение каждого члена Аукционной комиссии о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в электронном аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об электронном аукционе;

7.3.2. Контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст.70 Закона о контрактной системе, с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников электронного аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе;

б) единственным участником электронного аукциона, если только один участник электронного аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе.

7.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным ч.16 ст. 66,  частью 8 ст. 67 и частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в электронном аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона о контракной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным ч.15 ст.70 Закона о контрактной системе, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с п.8 ч.2 ст. 83 Закона о контрактной системе (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Законом о контрактной системе.

7.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона о контрактной системе.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

## Общие положения

### Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

### Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

### Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

### Если победителем электронного аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

## Безотзывная банковская гарантия

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

### банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

### банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

### срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

### банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

### Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

## Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленных заказчиком;

### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

## Антидемпинговые меры

### 8.4.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

### Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пп. 8.4.3 настоящей документации об электронном аукционе.

### К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

### В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пп. 8.4.2. настоящей документации об электронном аукционе.

### Информация, предусмотренная пп. 8.4.3 настоящей документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

### При невыполнении таким участником, признанным победителем электронного аукциона, данного требования или признании Аукционной комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пп. 8.4.3 настоящей документации об электронном аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

### Обеспечение, указанное в пп. 8.4.1 и пп. 8.4.2 настоящей документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки  от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

## Односторонний отказ

### Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

    - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч.10 ст.95 Закона о контактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    - Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном порядке в соответствии с Законом о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    - В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями п.6 ч.2 ст.83 Закона о контрактной системе.

    - Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с ч.17 Закона о контрактной системе, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

    - Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    - Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

## Информация о возможности заказчика изменить условия контракта.

### Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

      - снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе).

      - уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе).

    - Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

Раздел I.2. Информационная карта электронного аукциона.

Следующая информация и данные для электронного аукциона изменяют и (или) дополняют положения Раздела I.1. «Общие условия проведения электронного аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего раздела и положения Закона о контрактной системе имеют приоритет над положениями Раздела I.1. «Общие условия проведения электронного аукциона».

| № п/п | Ссылка на пункты Раздела I.1. | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пп. 1.2.1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное лицо заказчика, контрактной службы, специализированной организации | Заказчик: Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области Место нахождения: 216230, Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое, ул. Октябрьская, д.14 Телефон/факс: +7 (48166) 2-82-96 Адрес электронной почты: Smirnova28011978@yandex.ru Контактное лицо Заказчика: Смирнова Татьяна Александровна Контрактный управляющий: Телефон/факс: +7 (48166) 2-82-96, 2-83-46 Контактное лицо: Паршенкова Любовь Васильевна |
| 2 | пп. 1.4.1. | Наименование и описание объекта закупки | Наименование объекта закупки: «Строительство газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)» Протяженность газопровода низкого давления – 6704 м, в том числе: в 2016 году – 6704 м. |
| 3 | пп. 1.5.1. | Начальная (максимальная) цена контракта | 9 440 314 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек. Стоимость работ в 2016 году – 9 440 314 рублей. Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ по Контракту в соответствии с проектом Контракта, с учетом всех налогов, пошлин и прочих сборов, которые Подрядчик должен оплачивать в связи с выполнением работ по Контракту. |
| 4 | пп. 1.5.2., 1.5.3. | Источник финансирования закупки и порядок оплаты | Источником финансирования заказа являются средства федерального, областного и местного бюджета. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. Оплата работ Заказчиком производится без аванса, по факту выполненных работ, оформленных актом сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов, счетов-фактур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ), представленных Заказчику и оформленных в установленном порядке, в течение 15-ти банковских дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов при условии поступления средств из областного бюджета. В случае непоступления средств из областного бюджета оплата производится по мере поступления средств. Срок оплаты по контракту – не позднее 25.12.2016. При окончательном расчете предъявляется акт приемки законченного строительством объекта. |
| 5 | п. 9.2. | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС, стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по муниципальному контракту. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения контракта. |
| 6 |  | Срок выполнения работ | Сроки выполнения работ: В 2016 году Начало работ - с момента подписания муниципального контракта. Окончание работ – не позднее 90 дней с момента их начала. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств работы могут быть выполнены только в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. |
| 7 |  | Место выполнения работ | Смоленская область, Духовщинский район, Пречистенское сельское поселение, с. Пречистое |
| 8 |  | Условия выполнения работ | В соответствии с условиями Контракта, проектно-сметной документацией и документацией об электронном аукционе, работы выполняются в соответствии с требованиями технического задания настоящей документации об электронном аукционе с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП) и ГОСТов, СанПиНов. |
| 9 |  | Лоты, на которые разделяется предмет электронного аукциона | Не предусмотрено. |
| 10 | пп.5.1.6. | «Шаг электронного аукциона» | Составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 11 | пп. 1.3.4. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru |
| 12 | пп. 1.6.1. | Требования к участникам закупки | В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. |
| 13 | пп. 3.2.2. | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта (94 403,14 руб.) |
| 14 | пп. 1.6.2 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Участникам закупки | соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 на следующие виды работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предусмотренном ст. 104 Закона о контрактной системе, информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, а также отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона о контрактной системе. |
| 15 | пп. 1.6.3 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлено |
| 16 | пп. 1.8.1 | Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не предусмотрено. |
| 17 | пп. 3.3. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению заявки. | Форма заявки: Первая и вторая части заявок на участие в электронном аукционе направляются участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки представляет в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе следующие документы и сведения: 1) согласие участника такого электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении электронного аукциона на выполнение работы (данный подпункт следует использовать с учетом содержания требований подпункта 2 настоящего пункта Информационной карты, поскольку для выполнения работ необходимо использовать товар); 2) при осуществлении закупок на выполнение работы, оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта Информационной карты, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта Информационной карты, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) согласие, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта Информационной карты, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, должна быть составлена на русском языке. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении аукциона до срока, указанного в настоящей документации. 2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника закупки и подаются одновременно. 2.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 17 настоящей информационной карты. При описании требований к товарам (материалам), используемым при выполнении работ, в документации (включая техническое задание) используются следующие виды показателей: 1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей; 2) показатели, значения которых не могут изменяться; 3) показатели, для которых установлены диапазоны значений (требования к диапазонам значений). Вид показателя определяется с учетом возможности его определения и описания в виде конкретного значения или диапазона с учетом требований нормативно-технической документации. При описании в заявке конкретных показателей товаров: • по первому виду показателей участники предоставляют конкретные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения; • по второму виду показателей участники указывают конкретное значение, которое для данного вида показателя участник не вправе изменять; • по третьему виду показателей участник указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и (или) верхней границы диапазона. Участником в первой части его заявки на участие в аукционе указываются значения показателей, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе: 1. При указании товарного знака (его словесного обозначения) предлагаемых товаров (материалов) использование терминов «или эквивалент» / «эквивалент» - не допускается. 2. Указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами «не более», «не менее», «не хуже», «или» (за исключением случаев, когда производитель товара по данному показателю не использует конкретный показатель, в данных случаях участникам закупки рекомендуется в качестве подтверждения представленных ими сведений о товаре (материале) указывать в первой части заявки наименование производителя, ссылку на адрес страницы официального сайта производителя, на которой производителем указаны диапазоны либо интервалы значений, использованные участником закупки, или прикреплять иной документ, подтверждающий указанные ими в заявке сведения.). 3) При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник должен учитывать, в том числе следующие правила чтения символов и знаков, используемых и применимых к Техническому заданию (Часть III документации об аукционе): Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «не более», «не менее», «возможно», «свыше», «ниже», и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование. В случае перечисления значений характеристик через точку с запятой, участник закупки должен указать любое значение по своему выбору, которое соответствует значениям характеристик фактически поставляемого товара либо товару, который будет использоваться при выполнении работ. Перечисление значений характеристик через запятую означает, что при производстве работ используются товары со всеми перечисленными характеристиками и их значениями. Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра является минимальным (не менее), максимальным (не более) либо находится в установленных минимальным и максимальным значениями пределах, в предоставляемых сведениях участник указывает конкретное (точное) значение соответствующего показателя технического или функционального параметра предлагаемого (используемого) товара. В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами: «в диапазоне…», участник закупки должен указать конкретный показатель, входящий в требуемый диапазон значений. Если в требованиях установлено значение «до» и если характеристика является качественной (характеризуют свойства материала, определяющие основные его функции, для выполнения которых он предназначен), то требуемое значение является максимально возможным, а в случае эксплуатационной характеристики (характеризует среду, условия в которой товар (материал) оптимально функционирует) в заявке должно быть указано требуемое верхнее значение показателя, - если в значении Заказчиком установлено диапазонное требование в виде «от» и «до», то указанные пределы не включаются в приведенный Заказчиком диапазон, Участник указывает диапазонное значение, применяя вышеуказанное требование, а если присутствует слово «включительно» то тогда данное значение входит в допустимый диапазон значений, Участник указывает диапазонное значение. - если в значении Заказчиком установлено требование в виде «от» или «до», то указанные пределы не включаются, Участник указывает конкретное значение, применяя вышеуказанное требование, а если присутствует слово «включительно» то тогда данное значение входит в указанный предел значений, Участник указывает конкретное значение. - в случае указания требования к значению не более, не менее. следует указывать конкретный показатель соответствующий значению установленному в документации об аукционе, пример не более 10, следует указать конкретный показатель не превышающий 10, а именно 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 либо дробные значения соответствующие установленным показателям. Знак «>»следует читать как «более», знак «<» следует читать как «менее», знак «≥» следует читать как «более или равно», знак «≤» следует читать как «менее или равно». При описании характеристик товаров (материалов) используемый знак «/» следует читать как союз «или». Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе не устанавливаются. Участник закупок представляет в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), которые являются объектом закупки: - копия выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 на следующие виды работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения. - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); - копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); - копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). 4) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. |
| 18 | пп. 1.9.1. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлены. |
| 19 | пп. 2.3.3. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала срока предоставления разъяснений: с момента опубликования Извещения. Дата окончания срока подачи запросов на разъяснение: не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата окончания срока предоставления разъяснений: не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 20 | пп. 3.6.1 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – Российский рубль |
| 21 | пп. 3.6.2 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлено |
| 22 |  | Дата и время окончания срока подачи заявок | 30.07.2016 в 09:00 (время московское). |
| 23 | пп. 4.1.2 | Дата окончания срока рассмотрения заявок | 03.08.2016 (первых частей заявок на участие в электронном аукционе) |
| 24 | пп. 5.1.3. | Дата проведения электронного аукциона | 08.08.2016 (время начала электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.) |
| 25 | п. 8.2. и 8.3. | Обеспечение исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.(472 015,70 руб.) Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Контракт заключается только после предоставления Победителем электронного аукциона или Участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт в случае уклонения Победителя электронного аукциона от заключения Контракта, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Контракта, из указанных, выше определяется Участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно, в порядке, предусмотренном пп. 8.1.2. Документации об электронном аукционе. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и должна быть безотзывной, содержать сумму банковской гарантии подлежащую уплате гарантом заказчику, указание, что банк-гарант гарантирует заказчику-бенефициару безусловно выплатить сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна содержать обязательства, которые должны быть обеспечены, а именно: нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по контракту (в том числе его этапов), невыполнение условий, объемов работ, предусмотренных контактом, выполнение работ с ненадлежащим качеством, проведение работ не в соответствии с заданием Заказчика, проектом, строительными нормами, стандартами, правилами и другими нормами действующего законодательства РФ. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Банковская гарантия должна предусматривать условия о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в настоящей документации об электронном аукционе. Требования к обеспечению исполнения контракта в форме залога, в том числе в форме вклада (депозита). Реквизиты заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области Юридический адрес: 216230, Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое, ул. Октябрьская, д.14 ИНН 6705003837, КПП 670501001 УФК по Смоленской области (Администрация Пречистенского сельского поселения л/с №05633013160), р/с 40302810366143348001 в ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614001 В платежном поручении в графе назначения платежа необходимо указать: «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключенному по результатам электронного аукциона, указать наименование аукциона, Протокол подведения итогов №______от _______, а также «НДС не облагается» Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производиться по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчиком, Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в настоящем пункте, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч.2 ст.37 Закона о контрактной системе. |
| 26 |  | Банковское сопровождение контракта | Не требуется. |
| 27 |  | Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг | В полном соответствии с требованиями технического задания (Часть III документации об электронном аукционе), проекта контракта (Часть II документации об электронном аукционе). |
| 28 |  | Требования к сроку и объему гарантии качества выполняемых работ, оказываемых услуг | В полном соответствии с требованиями технического задания (Часть III документации об электронном аукционе), проекта контракта (Часть II документации об электронном аукционе). |
| 29 |  | Требования к результатам работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | В полном соответствии с требованиями технического задания (Часть III документации об электронном аукционе), проекта контракта (Часть II документации об электронном аукционе). |
| 30 |  | Требования к качеству выполняемых работ, техническим характеристикам работ, товаров, результату работ, применяемым материалам и оборудованию | В полном соответствии с требованиями технического задания. (Часть III документации об электронном аукционе), проекта контракта (Часть II документации об электронном аукционе). |
| 31 |  | Срок заключения Контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 32 | п. 9.1. | Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это предусмотрено контрактом. |
| 33 |  | Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта | Цена Контракта рассчитана Заказчиком в соответствии со сметой, которая является составной частью проектно-сметной документации. |

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№_______________________

с. Пречистое  Духовщинского района

Смоленской  области	                                                                                                                          «___»________2016 г.

Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования  Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области  Смирновой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании результатов закупки путем проведения электронного аукциона, протокола подведения итогов электронного аукциона от «__» ________ 2016 г. № ___________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по «Строительству газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)». Протяженность газопровода низкого давления — 6704 м, в том  числе:  в 2016 году – 6704 м.  в объемах согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Смоленской области порядке, а  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, включая выполнение строительно-монтажных работ на объекте, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков, сдачу объекта по акту комиссии по приемке работ, выполнение обязательств в течение гарантийного  срока, выполнение иных, неразрывно связанных с предметом настоящего контракта, работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.2.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.2.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением работ.

1.2.3. Подрядчик получил и изучил все материалы контракта, включая все приложения к нему и проектно-сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены контракта, содержащейся в контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.2.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему контракту.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена настоящего контракта в соответствии с протоколом согласования стоимости работ по итогам закупки (приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, составляет ___________ (_____________________________________) рублей с учетом налогов и других обязательных платежей (в случае, если они установлены для выполнения данного вида работ законодательством Российской Федерации)*.

Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта финансируется за счет средств бюджета  федерального, областного и местного.

2.2.	Цена контракта включает:

Все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте согласно рабочей документации, в том числе:

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования поставки Подрядчика, а также прочие затраты;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала производства работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего контракта;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на объекте.

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех лицензий, разрешений, необходимых для выполнения им обязательств по контракту; оплатой строительного контроля;

- а также иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом.

Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата работ Заказчиком производится без аванса, по факту выполненных работ, оформленных актом сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов, счетов-фактур (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ), представленных Заказчику и оформленных в установленном порядке, в течение 15-ти банковских дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов при условии поступления средств из областного бюджета. В случае непоступления средств из областного бюджета оплата производится по мере поступления средств. Срок оплаты по контракту – не позднее 25.12.2016. При окончательном расчете предъявляется акт приемки законченного строительством объекта.

2.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

2.5. Промежуточные расчёты производятся Заказчиком по факту выполнения работ  (этапа  работ), на основании акта приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) в течение 15-ти банковских дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов, с приложением к ним реестров, актов приемки выполненных работ по форме КС-2 – в 4-х экземплярах, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – в 4-х экземплярах, при условии поступления средств из областного бюджета. В случае непоступления средств из областного бюджета оплата производится по мере поступления средств.

2.6. Отчетным периодом для оплаты по Контракту устанавливается календарный месяц. Оплата осуществляется Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ.

2.7. Заказчик отказывается от оплаты в случаях предъявления к оплате:

- фактически не выполненных работ;

- стоимости материалов, конструкций, изделий, оборудования, не отвечающих требованиям стандартов, технических условий;

- работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации;

- работ, выполненных и не предъявленных промежуточными актами скрытых работ;

- счетов, реестров и других документов с арифметическими ошибками и недостоверной информацией;

- документов, оформленных с отступлениями от требований для оплаты (отсутствие подписей руководителей, уполномоченных представителей; исправлений, не заверенных подписями; отсутствие указаний объектов, исполнителей, № смет и т.п.).

2.8. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится не позднее 15-ти рабочих дней со дня подписания актов приемки законченного строительством объекта (по формам КС-11, КС-14) при условии поступления средств из соответствующего бюджета.

2.9. Оплату работ, не предусмотренных Контрактом и проектно-сметной документацией, Заказчик не производит.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по контракту в срок, указанный в п. 3.3 настоящего контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ.

Сроки окончания работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

3.2. Дата начала работ с момента подписания муниципального контракта.

3.3. Дата окончания работ – не позднее 90 дней с момента их начала.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик при заключении настоящего Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 472 015,70 (четыреста семьдесят две тысячи пятнадцать) рублей 70 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении  № _________________.

4.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия обеспечительных мер должен превышать срок действия Контракта на один месяц,

В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится на счет, реквизиты которого указаны Поставщиком письменном требовании в течение 10 (десять) рабочих  дней с даты предъявления такого требования, направленного Подрядчиком Заказчику в письменной форме, но не ранее срока выполнения работ, подтвержденного соответствующими документами (подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1.  Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. Участвовать в приемке выполненных работ на объекте в сроки, указанные в п. 3.3 настоящего контракта.

5.1.3. Контролировать ход выполнения работ на объекте и соблюдение Подрядчиком условий контракта, проектной рабочей документации, требований строительных норм, правил, стандартов, а также иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

5.1.4. Отправить Подрядчику обоснованный ответ на письменное сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в проектной рабочей документации, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего сообщения Подрядчика.

5.1.5. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением соответствующих Актов на период выполнения работ на объекте следующую документацию:

- утвержденную в установленном порядке проектную рабочую документацию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения работ на объекте.

5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по контракту. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

5.2.2. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего контракта обязательств, включая обязательства, предусмотренные п. 6.1. настоящего контракта, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

5.3.  Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1.Обязательства подрядчика:

6.1.1. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать объект по Акту комиссии о приемке работ по объекту.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной рабочей документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. Любые отклонения от условий настоящего контракта, проектной рабочей документации, требований Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком, при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

6.1.4. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ на объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной рабочей документацией, условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

6.1.5. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

6.1.7. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами.

6.1.8. Осуществлять охрану объекта в порядке, установленном п. 8 настоящего Контракта.

6.1.9. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика.

6.1.10. В счет контрактной цены своими силами и средствами обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, размещения персонала. Получить по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение объекта на период строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.

6.1.11. Не передавать любую документацию на выполнение работ на объекте или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.12. Обеспечить при производстве работ на объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектной рабочей документации. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик не вправе использовать для производства работ по настоящему контракту не соответствующие материалы, изделия конструкции. Неисполнение указанного требования приравнивается к качественным недостаткам в выполненных работах и Подрядчик несет ответственность, аналогичную ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по качеству выполнения работ по настоящему контракту.

6.1.13. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего контракта, проектной документации, ГОСТам, СНиП, техническим условиям.

6.1.14. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку строительного мусора на объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.  Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.15. В течение 1 (одного) дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.16. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной рабочей документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной рабочей документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.1.17. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приемке выполненных на объекте работ.

6.1.18. Вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта комиссии о приемке работ объекта принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков и в пятиметровой зоне от здания за счет собственных средств.

6.1.19. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами, своевременное ведение и хранение исполнительной документации по объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим Авторский надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Передать по Акту по окончании выполнения работ эксплуатирующей организации и Заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации (в том числе о состоянии взаимных расчетов между Подрядчиком и субподрядчиками), предварительно, за 10 (десять) календарных дней до этого передав подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

6.1.20. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных санкций в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком, путем удержания из денежных сумм, подлежащих оплате за выполненные работы.

6.1.21. До начала выполнения работ представить (согласовать) Заказчику график выполнения работ (приложение № 2 к настоящему контракту) и список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ; представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство, и другие необходимые документы.

6.1.22. Осуществлять временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

6.1.23. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ с момента начала работ и до их завершения, оформлять всю исполнительную документацию - чертежи, акты на скрытые работы, акты испытаний материалов, конструкций, инженерных коммуникаций и т.д. в соответствии с законодательством. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем  Подрядчик  обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком  и представителем Заказчика.

6.1.24. Нести полную ответственность за материальный ущерб, причиненный имуществу либо третьим лицам в ходе исполнения Контракта.

6.1.25. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан исправить в согласованный срок некачественно выполненные работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.1.26.  В случае нарушения целостности дорожного покрытия в ходе проведения работ,  выполнить восстановительные работы за свой счет и с использованием собственных материалов.

6.1.27. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему контракту.

6.2.3. Привлекать к выполнению работ, являющихся предметом настоящего контракта, субподрядных организаций, информировать в письменной форме Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками, по мере их заключения (если таковые будут заключены). В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, копии документов, подтверждающих права на выполнение соответствующих работ, и т.д.

6.4. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Работы по настоящему контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на объекте. Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта комиссии по приемке работ. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных работ по качеству и количеству с предоставлением всех необходимых документов: сертификатов, паспортов (требуемых законодательством РФ), актов на скрытые работы, актов испытаний, актов проверки и приёмки отдельных узлов и систем, протоколов измерений, исполнительных схем (чертежей) и другой исполнительной технической документации, относящейся к выполненным объемам работ.

7.2. В период выполнения работ на объекте отдельно осуществляется приемка:

- скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт на скрытые работы);

- выполненных в полном объеме работ на объекте (работы принимаются комиссионно). По результатам приемки работ комиссией составляется Акт комиссией выполненных работ.

7.3. При завершении работ в полном объеме Подрядчик в срок не более 1 (одного) дня направляет Заказчику письменное уведомление. После уведомления со стороны Заказчика членов комиссии в составе представителей Заказчика, Подрядчика, авторского надзора и иных лиц, участие которых в комиссии необходимо в силу требования нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, либо характера принимаемых работ, оформляются соответствующие акты. Подрядчик не вправе продолжать дальнейшие работы без подписания акта скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без уведомления Заказчика, то Подрядчик должен за свой счет выполнить все работы, которые потребует Заказчик для освидетельствования скрытых работ или вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее без увеличения сроков окончания всех работ по настоящему контракту.

7.4. В случае неявки лиц, участвующих в работе приемочной комиссии, извещенных о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта.

При отказе одной из Сторон настоящего контракта от подписания Акта комиссии в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной. Односторонний Акт комиссии может быть признан недействительным в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. 	Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану объекта. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения объекта в течение срока действия настоящего контракта до момента подписания Акта комиссии о приемке результата работ.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность объекта, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора объект должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки объекта в установленном порядке Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие у себя всех соответствующих допусков, разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим контрактом работ;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- соответствие качества всех выполненных работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок;

- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

- достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начинает исчисляться с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта в эксплуатацию и оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то Заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с составления Рекламационного акта и вручения его Подрядчику.

9.4. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации и/или Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

9.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода подрядчика на объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки, то Заказчик применяет к подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим контрактом.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта эксплуатирующая организация и/или Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика, экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

9.7. 	В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом.

9.8. При обнаружении дефектов материалов, использованных при выполнении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работах.

9.9. 	Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим контрактом имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

9.10. 	Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц объекту, оборудованию, материалам в период гарантийного срока, возмещается за счет этих Сторон.

9.11. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.12. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.13.	В течение гарантийного срока Заказчик вправе переуступить свои права и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без согласования с Подрядчиком.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Неустойка и штраф по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны, а в случае отказа выплаты взыскивается в судебном порядке.

10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от стоимости просроченного обязательства.

10.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере ___________ руб. (что составляет 2,5 % от цены настоящего Контракта).

10.4. Ответственность Подрядчика:

10.4.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

10.4.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере ______________ руб. (что составляет 10 % от цены настоящего Контракта).

10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.6. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.7. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются дополнительным соглашением.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц «Сторон», либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.3. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по выполнению работ.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Смоленской области в установленном порядке.

12.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего контракта. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

12.2.2. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

12.2.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

12.2.4. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

12.2.5. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворения претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручении на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

12.2.6. Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

12.2.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд в соответствии с п. 12.1. настоящего Контракта.

## 13.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

13.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

## 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2016 года, а в части гарантийных обязательств – до полного их исполнения.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, документации об аукционе в электронной форме, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр передается Подрядчику, два экземпляра остается у Заказчика).

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области Адрес: 216230, Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое, ул. Октябрьская, д. 14 ИНН 6705003837; КПП 670501001 р/сч 40204810400000348001 в ОТДЕЛЕНИИ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614001 |  |
| Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области ______________________________ Т.А.Смирнова | _________________/________________/ |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №

от ___________ 2016 года

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
стоимости работ по итогам закупки по «Строительству газораспределительных сетей

в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)»


           Начальная (максимальная) цена контракта согласно извещению о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе по «Строительству газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)» составляет 9440314 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.

По итогам проведения электронного аукциона цена Контракта* с учетом снижения составляет ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в т.ч. НДС 18 % (в случае если Подрядчиком применяется УСН, то слова «в том числе НДС 18 %» заменяются на слова «НДС не облагается, на основании ст. _________ Налогового Кодекса РФ»).

* Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость используемых материалов, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, автотранспортные расходы, сопутствующие работы, услуги и прочие расходы, необходимые для качественного исполнения условий Контракта и приложений к нему, включены в стоимость вышеуказанных работ.

| Заказчик: Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области ___________________________ Смирнова Т.А. М.П. | Подрядчик __________________________________ М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №

от ___________ 2016 года

ГРАФИК

выполнения работ

| № п/п | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 11. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| Заказчик: Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области ___________________________ Смирнова Т.А. М.П. | Подрядчик __________________________________ М. П. |
| --- | --- |

«Техническое задание»

(копируется из соответствующего раздела документации)

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

Предмет Контракта: выполнение работ по строительству объекта: «Строительство газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)». Протяженность газопровода низкого давления  всего:  6704 м.

в том числе:

в 2016 году – 6704 м.

1. Общие положения

  - Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем порядок выполнения работ по строительству газопроводов.

  - Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика. Место выполнения работ – Смоленская область, Духовщинский район, Пречистенское сельское поселение, с. Пречистое.

Земли под строительство газопровода относятся к землям населенных пунктов. Источником газоснабжения жилых домов является существующий полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления О 160 мм, проложенный по ул. Б.Советская. Давление газа в точке подключения составляет 0,0025 Мпа. Врезка в существующий газопровод  низкого давления выполняется с помощью полиэтиленовой муфты О 160 мм

С закладными электронагревателями.

Глубина заложения газопровода до верха трубы принята 1,21 м.

При пересечении автомобильной дороги применяется метод наклонно- направленного бурения.

При пересечении с подземными сетями инженерно – технического назначения, расположенных ниже трассы газопровода предусматривается установка футляров из полиэтиленовых труб с выводом контрольных трубок под ковер.

Дополнительно в соответствии с техническими условиями проектом предусматривается закольцовка строящегося газопровода низкого давления О 90 мм 	с существующим полиэтиленовым газопроводом низкого давления О 63 мм в районе жилого дома №10 по ул. Б. Советская. Врезка выполняется с помощью полиэтиленового равностороннего тройника О 63х63х63 мм.

Для обозначения местоположения подземного газопровода по трассе устанавливаются опознавательные знаки. Для обнаружения подземного полиэтиленового газопровода дополнительно предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью.

Для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями.

Выходы газопровода низкого давления из земли на фасады жилых домов и административного здания почты выполняются с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» ВГПС ПЭ100 ГАЗ SDR11 О 32/28, О 63/57 мм в футлярах. На выходах газопровода из земли проектом предусматривается установка шаровых кранов О 25 и  О 50 мм.

1.3.   Срок выполнения работ:

в 2016 году

Начало работ - с момента подписания муниципального контракта

Окончание  работ – не позднее 90 дней с момента их начала.

1.4. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

2. Общие требования, предъявляемые к качеству работ, услуг:

выполнять работы в соответствии с требованиями к работам, товарам материалам настоящего технического задания и информационной карты настоящей документации об электронном аукционе, с применением материала в строгом соответствии со СНиП, предписаниями ГОСТ,  требованиями  правовых актов об охране окружающей среды, проектно-сметной документацией и указаниями Заказчика. Строительные материалы и оборудование, входящее в строительно-монтажные работы, приобретаются и поставляются Подрядчиком с предоставлением Заказчику паспортов, сертификатов качества на поставляемые материалы.

3. Общие требования к результатам работ:

результаты работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Технические характеристики основных применяемых материалов на объекте:

«Строительство газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)»

| 1 | Трубы полиэтиленовые ГОСТ Р 50838-95 | ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 Ø160х9,1 Предельное отклонение длины труб, изготовляемых в бухтах и на катушках, не более 3% для труб длиной менее 500 м и не более 1,5% для труб длиной 500 м и более. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцовой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Цвет труб - желтый (оттенки не регламентируются) или черный с желтыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно распределенными по окружности трубы. Относительное удлинение при разрыве, не менее 350 %. Изменение длины труб после прогрева, не более 3 %. Термостабильность труб при 200°С, не менее 20 мин. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | Модуль крупности не должен быть менее 3. Плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3. Полный остаток на сите № 063 должен быть до 75% по массе. Содержание зерен крупностью св. 10мм не должно быть более 5% по массе. Содержание зерен крупностью св. 5мм не должно быть более 15% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не должно быть более 15% по массе. Класс песка должен быть I;II. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке природном не должно быть более 3% по массе. Содержание глины в комках в песке природном не должно быть более 0,5% по массе. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть до 1500Бк/кг. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |
| 3 | ГОСТ Р 54401- 2011 Асфальт литой | Максимальный размер зерен минеральной части, не менее 15 мм. Пористость минерального остова, по объему, не более 20 %. Остаточная пористость, по объему, не более 2 %. Водонасыщение, по объему, не более 0,5 %. |
| 4 | Лента сигнальная | Выполняется из полиэтилена. Поверхность пленки без механических повреждений, запрессованных складок и внешних загрязнений; Цвет ленты желтый, с надписью «Огнеопасно-газ»; Толщина пленки не менее 0,2 мм; Ширина пленки не менее 0,2 м. |

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приложение №1

к информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ:

«Строительство газораспределительных сетей в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области по ул. Кооперативная, Б. Советская, М. Советская, Мира, Спортивная, Запольная, Пионерская, переулкам 1-ый и 2-ой Запольные (2 очередь)»

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г.

| N | Номера | Наименование глав, | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | сметных расчетов и смет | объектов, работ и затрат | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | Общая сметная стоимость, тыс. рублей |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |
| 1 | Лок.смета №01-01 | Вынос осей | 0 | 0 | 0 | 74,750 | 74,750 |
|  |  | ИТОГО по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 74,750 | 74,750 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 2 | Лок.смета №02-01 | Газопровод низкого давления | 7307,640 | 53,568 | 0 | 0 | 7361,208 |
|  |  | ИТОГО по Главе 2 | 7307,640 | 53,568 | 0 | 0 | 7361,208 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1 - 2 | 7307,640 | 53,568 | 0 | 74,750 | 7435,958 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |
| 4 | ГСНр-81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения -1,5% | 109,615 | 0,804 | 0 | 0 | 110,419 |
|  |  | ИТОГО по Главе 8 | 109,615 | 0,804 | 0 | 0 | 110,419 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1 - 8 | 7417,255 | 54,372 | 0 | 74,750 | 7546,377 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |
| 5 | ГСНр-81-05-02-2001 п.2.4 | Производство работ в зимнее время | 170,597 | 1,251 | 0 | 0 | 171,848 |
| 6 | Расчет №2 | Командировочные расходы основных рабочих |  |  |  | 125,173 | 125,173 |
|  |  | ИТОГО по Главе 9 | 170,597 | 1,251 | 0 | 125,173 | 297,021 |
|  |  | ИТОГО по Главам 1 - 9 | 7587,852 | 55,623 | 0 | 199,923 | 7843,398 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 151,757 | 1,112 | 0 | 3,999 | 156,868 |
| ИТОГО | 7739,609 | 56,735 | 0 | 203,922 | 8000,266 |
| НДС - 18% | 1393,130 | 10,212 | 0 | 36,706 | 1440,048 |
| Всего по сводному расчету | 9132,739 | 66,947 | 0 | 240,628 | 9440,314 |

Глава муниципального образования

Пречистенского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской области                                                                        Т.А.Смирнова

# Footnotes

* в случае, если цена контракта, указанная в п. 2.1 настоящего контракта, на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и в приложении № 1 к настоящему контракту, то в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

- если участник закупки принял решение о предоставлении увеличенного в 1,5 раза размера обеспечения контракта, п. 4.1. излагается в следующей редакции:

«4.1. «Подрядчик» при заключении настоящего Контракта предоставляет «Заказчику» обеспечение исполнения Контракта в размере___________, что составляет 7,5 (семь целых пять десятых) % от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении №_________________»;

- если участник закупки принял решение о предоставлении дополнительной информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), п. 4.1 настоящего контракта излагается в следующей редакции:

«4.1.  «Подрядчик» при заключении настоящего Контракта предоставляет «Заказчику» обеспечение исполнения Контракта в размере_______________, что составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении №_________________, и информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)»