

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# от 13 марта 2024 года № 24

|  |
| --- |
| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2024– 2030 годы |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на  2024– 2030 годы.

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в сети «Интернет» в разделе «Пречистенского сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Пречистенского сельского поселения

Духовщинского района

Смоленской области Т.А.Смирнова

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрацию Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области №24 от 13.03.2024 |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024-2030 ГОДЫ

**с. Пречистое**

**2024 год**

# Паспорт

# программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2024– 2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2024 – 2030 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;  - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Устав Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Координатор Программы | Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | **Основными целями Программы являются:**  - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения;  - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.  **Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:**  - повышение эффективности функционирования коммунальных систем;  - развитие системы коммунальной инфраструктуры в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области;  - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;  - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.  - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;  - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;  - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги. |
| Целевые показатели | 1)показатели качества и надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения;  3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления;  4) показатели воздействия на окружающую среду;  5)показатели качества коммунальных ресурсов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2030 годы.  Программа реализуется в четыре этапа:  в том числе  1 этап – 2024-2025 годы;  2 этап – 2026-2027 годы;  3 этап – 2028-2029 годы;  4 этап – 2030 год |
| Объемы, источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Общий объем финансирования Программы  всего – 1710,2 тыс. руб.  в том числе:  средства областного бюджета – 1000,00 тыс. руб.;  средства муниципального бюджета – 710,2 тыс. руб.  Источник финансирования - средства областного бюджета и бюджета муниципального образования.  Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса.  Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |

#### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

* 1. Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области расположено в северной части Духовщинского района Смоленской области. Административным центром Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области является с. Пречистое.

Численность населения на 01.01.2024 г.– 2096 чел.

В состав территории сельского поселения входят 87 населенных пунктов.

* 1. Развитие жилищного фонда

Жилищный фонд по Пречистенскому сельскому поселению Духовщинского района Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2024 года показан в таблице 1.

Согласно прогнозам численность населения Пречистенского сельского поселение Духовщинского района Смоленской области к 2030 составит 1976 человек (табл.2).

В период 2024 – 2030 годы на территории поселения не планируется строительство муниципального жилья, но планируется строительство частного жилого фонда (табл.3).

В Пречистенском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2024 года размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя довольно высокий и составляет 40,5 кв. м.

**Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Пречистенском сельском поселении**

**Духовщинского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2024 года**

Табл.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных**  **образований** | **Наличие жилфонда** | | | | **Обеспеченность коммунальными услугами (тыс. кв. м)** | | | | | | | | |
| **многоквартирные**  **дома** | | **индивидуальные**  **дома** | | **отопление** | | **горячее**  **водоснабжение** | | **водопровод** | | **канализация** | | **газом (сетевым, сжиженным)** |
| **кол-во**  **домов** | **общая площадь**  **(тыс. кв. м)** | **кол-во**  **домов** | **общая площадь**  **(тыс. кв. м)** | **всего** | **в том числе централизованное** | **всего** | **в том числе централизованное** | **всего** | **в том числе централизованным** | **всего** | **в том числе централизованное** |
| 1. | Пречистенское сельское поселение | 192 | 23,46 | 739 | 61,4 | 0,1 | 0,1 | 35,0 | 0 | 33,06 | 5,3 | 8,46 | 5,3 | 28,56 |
| **Итого по поселению** | | 192 | 23,46 | 739 | 61,4 | 0,1 | 0,1 | 35,0 | 0 | 33,06 | 5,3 | 8,46 | 5,3 | 28,56 |

**Прогноз роста численности населения в Пречистенском сельском поселении**

**Духовщинского района Смоленской области в 2024-2030 годах (чел.)**

Табл.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований** | **В том числе по годам** | | | | | | |
| **на 01.01.2024** | **на 01.01.2025 прогноз** | **на**  **01.01.2026 прогноз** | **на 01.01.2027 прогноз** | **на 01.01.2028 прогноз** | **на 01.01.2029 прогноз** | **на 01.01.2030 прогноз** |
| 1. | Пречистенское сельское поселение | **2096** | **2076** | **2056** | **2036** | **2016** | **1996** | **1976** |
|  | **Итого по поселению** | **2096** | **2076** | **2056** | **2036** | **2016** | **1996** | **1976** |

**Прогноз жилищного строительства жилья в Пречистенском сельском поселении**

**Духовщинского района Смоленской области на 2024 –2030 года**

Табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных**  **образований** | **Ед. изм.** | **Всего** | **В том числе по годам** | | | |
| **2024 г.**  **факт** | **2025 г. прогноз** | **2026 г.**  **прогноз** | **2027- 2030 г.**  **прогноз** |
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1. | Пречистенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный жилой фонд | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Частный жилой фонд | м2 | 1800 | 100 | 200 | 300 | 1200 |
|  | **Итого по поселению** | **м2** | **1800** | **100** | **200** | **300** | **1200** |

**Прогноз жилфонда уровня обеспеченности им населения**

**в Пречистенском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области на 2024 – 2030 годы**

Табл.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **на 01.01.2024 г.** | | | **на 01.01.2025 г.** | | | **на 01.01.2030г.** | | |
| **Общая площадь жилфонда,**  **тыс. м2** | **Кол-во**  **жителей,**  **чел.** | **Уровень**  **обеспеч.**  **жильем,**  **м2/чел.** | **Общая площадь жилфонда,**  **тыс. м2** | **Кол-во**  **жителей,**  **чел.** | **Уровень**  **обеспеч.**  **жильем,**  **м2/чел.** | **Общая площадь жилфонда,**  **тыс. м2** | **Кол-во**  **жителей,**  **чел.** | **Уровень**  **обеспеч.**  **жильем,**  **м2/чел.** |
| 1. | Пречистенское сельское поселение | 84,86 | 2096 | 40,5 | 84,86 | 2076 | 40,9 | 84,86 | 1976 | 43,0 |
| **Итого по поселению** | | 84,86 | 2096 | 40,5 | 84,86 | 2076 | 40,9 | 84,86 | 1976 | 43,0 |

**Развитие социальной сферы в Пречистенском сельском поселении**

**Духовщинского района Смоленской области**

Социальная сфера Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области состоит из учреждений образований, культуры и органов самоуправления, которые являются муниципальными и обслуживаются муниципальным бюджетом.

**1.3 Электроснабжение**

Все населенные пункты Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в настоящее время централизованно снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи.

Распределение электроэнергии в сельском поселении производится по воздушным линиям до распределительных подстанций, а от них по воздушным и кабельным сетям до объектов потребления.

**1.4. Теплоснабжение**

В Пречистенском сельском поселении теплоснабжение осуществляется от индивидуальных автономных источников тепла.

В общем обеспечении сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами преобладает доля вида топлива, такого как природный газ и дрова.

Социально-значимые объекты отапливаются газовыми котельными (ДК, школа, администрация и т.д.). Частный сектор для целей теплоснабжения, горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Население в основном пользуется электрическими нагревателями, водонагревателями и газовыми нагревателями.

**1.5 Газоснабжение**

**Уровень газификации населенных пунктов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области**

Табл.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов по численности населения, ед. | | | | | | | | | | | |
| числен св. 500 чел | | числен св. 400 чел | | числен св. 300 чел | | числен св. 200 чел | | числен св. 100 чел | | числен до 100 чел | |
| всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано |
| Пречистенское сельское поселение | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Итого по поселению** | **87** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |

Газоснабжение в Пречистенском сельском поселении Духовщинского районаСмоленской области имеется в трех населенных пунктах – с. Пречистое, д. Верешковичи-1, д. Костинка. Необходимо провести газификацию д. Добрино и д. Воронцово.

Проведение целенаправленной политики в сфере газификации определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом по следующим обстоятельствам:

- комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области;

- эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект.

**1.6.** **Водоснабжение**

На территории Пречистенского сельского поселения расположены нижеследующие объекты водоснабжения:

- Водопроводные сети с.Пречистое – протяженностью 22,8 км по улицам Школьная, Юности, Октябрьская, Первомайская, Базарная, Лавицкого, Садовая, Кольцевая, Мелиораторов, Кооперативная, Б.Советская, М.Советская, Комсомольская, Спортивная, Мира, Запольная, Пионерская, Войкова и переулки Колхозный, 1-2-3-4-5 Октябрьские, 1-2 Мелиораторов, 1-2 Запольные. Охватывает население села в количестве -843 человека. Степень износа водопроводных сетей - 80- 100%.

- Водопроводные сети д.Шиловичи – протяженностью 6,8 км, д.Костинка- протяженностью 1,2 км., д.Верешковичи -1 – протяженностью 6 км., д.Добрино- протяженностью 5,0 км., д.Воронцово- протяженностью 4,5 км., с.Велисто- протяженностью 3,5 км., д.Трунаево- протяженностью 2,55км., д.Петрунино- протяженностью 2,5 км., д.Мокряки- протяженностью 0,85 км., д.Шеболтаево- протяженностью 0,65км.

Насосных станций нет.

Протяженность водопровода Пречистенского сельского поселения – 57,8 км. Материал труб – железо, полиэтилен, асбоцемент, диаметр труб- 50 - 110 мм.

Водонапорных башен - 16 шт. Объем – 25 куб.м. высота – 12 м, в т. ч. с.Пречистое – 4 шт., д.Шиловичи – 3 шт., д. Верешковичи-1 – 2 шт., д. Добрино – 1 шт., д. Воронцово – 1 шт., с.Велисто– 1шт., д. Трунаево – 1 шт., д. Петрунино – 1 шт., д.Мокряки – 1 шт., д. Шеболтаево – 1 шт.,

На указанные объекты не установлен тариф на водоснабжение, так как отсутствует обслуживающая организация.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

### Характеристика действующей системы водоснабжения в Пречистенском сельском поселении

### Духовщинского района Смоленской области

Табл. 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований** | **Станции 1 подъема, ед.** | | **Количество населенных пунктов с централизованным водоснабжением, ед.** | | **Водопроводные сети,**  **км** | |
| **Наличие** | **Требует**  **реконструкции** | **всего населенных пунктов**  **(действующих)** | **Имеют централизован. водоснабжение** | **Наличие** | **Требует**  **реконструкции** |
| 1. | Пречистенское сельское поселение | 16 | 16 | 87 | 10 | 57,8 | 30,8 |
|  | **Итого по поселению** | 16 | 16 | 87 | 10 | 57,8 | 30,8 |

**1.7. Водоотведение**

На территории Пречистенского сельского поселения расположены нижеследующие объекты водоотведения:

- Сети водоотведения с.Пречистое, самотек, протяженность – 1,5 км. охватывают население по ул.Школьная, в количестве 70 человек и д.Добрино самотек, протяженность – 1,5 км. охватывают население по ул.Школьная, Новая, Пляжная, в количестве 30 человек, степень износа - 80%.

Очистных сооружений канализации в Пречистенском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует.

**1.8. Развитие системы сборы и вывоза твердых коммунальных отходов**

В Пречистенском сельском поселении Духовщинского районаСмоленской области сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет Региональный оператор Смоленской области. Проблема остается по строительству контейнерных площадок. В настоящее время сбор твердых коммунальных отходов осуществляется мешочным способом. В 2024-2025 году планируется строительство контейнерных площадок в деревнях Воронцово и Шиловичи.

В задачу санитарной очистки поселения входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

**2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения и социальной сферы, проживающего в населенных пунктах Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области**.**

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшение экологического состояния на территории поселения;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

- сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг.

**3. Целевые показатели Программы**

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся: а) показатели качества коммунальных ресурсов; б) показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами; в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов. г) использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов; д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |

**4. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности**

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач.

В таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

**Анализ влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование участника программы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей | Увеличение времени на осуществление оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги. | Формирование и укрепление стереотипов «справедливости оплаты» коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| Ресурсоснабжающие организации (РСО) | Возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение). |
| Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги | Не определено | Отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. | Риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций и коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг. |

**5. Срок реализации Программы**

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2024 –2030 года.

**6. Система программных мероприятий**

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство, реконструкция и капитальный ремонт) систем коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселениях и в социальной сферы (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Духовщинского районаСмоленской области на 2024- 2030 года). По данной программе предусматривается решение следующих задач:

1. По водоснабжению.

Задачу высокой надежности водоснабжения поселения предполагается решить путем реализации мероприятий: замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 30,8 км, ремонт 8 водонапорных башен.

2. Строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения при их наличии.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

**(объемы и источники финансирования)**

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – Администрацией Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 1710,2 тыс. рублей, в том числе:

- водоснабжение – 1310,2 тыс. руб.;

- сфера сбора и вывоза твердых коммунальных отходов – 400,0 тыс. руб.

Объемы финансирования по обеспечению выполнения мероприятий Программы по этапам действия программы и в разрезе ресурсоснабжающих услуг в Пречистенском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области

табл. 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Года (период действия Программы) | Всего,  (в тыс. руб.) | в том числе (в тыс.руб.) | |
| водоснабжение | сфера сбора и вывоза твердых коммунальных отходов |
| I этап | 1460,2 | 1060,2 | 400,00 |
| II этап | 100,0 | 100,0 | 0 |
| III этап | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 1V этап | 50,00 | 50,00 | 0 |
| **Всего** | **1710,2** | **1310,2** | **400,0** |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета Пречистенского сельского поселения.

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором Программы.

**8. Механизм реализации Программы**

Муниципальный координатор Программы – Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области координирует механизм реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

**10. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации**

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

**11. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы в поселении;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения и социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг;

- обеспечит улучшение качества жизни жителей сельского поселения.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цели реализации мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в т. ч.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Система водоснабжения** |  |  | **1310,2** | **1010,20** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **1.1.** | **Ремонт системы водоснабжения** | **Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения** | **Областной бюджет** | **1000,00** | **1000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Пречистенского сельского поселения** | **310,2** | **10,2** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **2** | **Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов** |  |  | **400,0** | **200,00** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.1** | **Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов**  **Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов** | **Улучшение экологического состояния на территории поселения** | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Пречистенского сельского поселения** | **400,0** | **200,00** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  | | | | | | | | |